# Informe  SJ StatFlow

SJ Seguridad · Plataforma web modular

## Resumen

Septiembre concentró el avance en Gestión Humana (GH): desvinculaciones, cursos, selección y acreditaciones (incluido cruce diario con reportes APO). En paralelo se formalizó el canal TIC de solicitudes de desarrollo y se reforzaron requisiciones, ficha de empleados y experiencia de usuario en la plataforma.

Indicadores del mes:

- 37 commits en el periodo (14–28 sep).

- 5 features cerradas y validadas (FEAT-031, 035, 036, 037, 038).

- 4 iniciativas en cierre o desarrollo activo al cierre del mes.

## Valor de negocio

| Prioridad | Entrega | Beneficio |
| --- | --- | --- |
| Alta | Acreditaciones (acreditados, reporte diario, validaciones) | Control APO y discrepancias ficha vs sistema vs reporte. |
| Alta | Selección (ingreso + examen + dashboard) | KPIs, filtros, export; referido obligatorio en ingresos. |
| Alta | Desvinculaciones (masivos + seguimientos) | Lotes con ZIP de cartas y checklist post-retiro. |
| Media-alta | Cursos | Vigencia automática, catálogo, import/export, documentos por curso. |
| Media | Solicitudes desarrollo TIC | FO-TIC-23 digital, aprobación líder, bandeja TIC, chat. |
| Media | Ficha empleados | Campos ampliados, permisos de copia/edición, import mejorado. |
| Operativo | Requisiciones | Impresión, destinatarios adicionales en notificaciones. |

## Entregas por área

### Gestión Humana

- Desvinculaciones (14 sep): masivos por grilla, ZIP de cartas, seguimientos con OK TODO automático.

- Cursos (15–17 sep): tablero con vigencia, catálogo, plantilla/carga masiva, export Excel, documentos adjuntos.

- Selección (22 sep): dashboard, ingresos, examen ocupacional, catálogos; DataTables server-side.

- Acreditaciones (22–28 sep): acreditados con estados automáticos; reporte diario (2 Excel APO); validaciones con cuatro colas accionables; ajustes de renovaciones y masivo en proceso.

### TIC, compras y transversal

- TIC: módulo Solicitudes de desarrollo (estados, aprobación director/líder, chat con correo).

- Compras: comentarios post-envío; plantilla masiva para precarga en nueva solicitud.

- Requisiciones: botón imprimir; ajustes de formato solicitados por dirección GH.

- UX/marca: iconografía unificada, tipografía corporativa, filtros reclutador en dashboard GH.

## 4. Estado de features (tablero proyecto)

| Estado | ID | Entrega | Fecha ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cerrada | FEAT-031 | Desvinculaciones (Masivos + Seguimientos) | 14-sep |
| Cerrada | FEAT-035 | Tablero Selección GH | 22-sep |
| Cerrada | FEAT-036 | Acreditaciones — base operativa | 23-sep |
| Cerrada | FEAT-037 | Reporte Diario APO | 24-sep |
| Cerrada | FEAT-038 | Validaciones Acreditaciones | 25-sep |
| En cierre | FEAT-032 | Tablero Cursos | 15–17 sep |
| En cierre | FEAT-033 | Solicitudes desarrollo TIC | 16–17 sep |
| En progreso | FEAT-034 | Cola «sin curso» + hooks ficha | 21-sep |
| En progreso | FEAT-039 | Export APO + Dashboard Acreditaciones | 28-sep |

## 5. Calidad, seguridad y gobernanza

- Permisos por tablero (view/edit) y auditoría central donde aplica.

- Pruebas automatizadas en módulos críticos (acreditaciones, validaciones, import ficha).

- Migraciones aditivas; sin reset de base de datos en operación.

- Documentación viva (briefs, run logs, docs de módulo) alineada al código.

## 6. Riesgos y mitigación

| Tema | Observación | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Adopción GH | Varios tableros nuevos en un mes | Capacitación por tablero (orden sugerido: Desvinculaciones → Cursos → Selección → Acreditaciones). |
| Permisos | Tableros no asignados por defecto al rol genérico | Matriz rol–permiso con GH y TI antes de go-live masivo. |
| Acreditaciones | Export APO en desarrollo | Priorizar FEAT-039 para cerrar ciclo SuperVigilancia. |
| Datos maestros | Validaciones exigen ficha y cargas APO del día | Rutina: Reporte Diario → Validaciones. |

## 8. Conclusión

Septiembre consolidó SJ StatFlow como herramienta operativa para el ciclo de vida del personal en GH: selección, cursos, acreditaciones, desvinculación y seguimiento. El hito más relevante es el módulo de Acreditaciones con validaciones cruzadas, que reduce errores entre ficha interna, registro propio y reportes APO.