# Informe Gerencial — Plataforma SJ StatFlow

SJ Seguridad · Plataforma web modular · Informe gerencial · Octubre 2026

Preparado para: Gerencia General / Dirección de Área

Fecha de corte: 29 de octubre de 2026

Periodo analizado: octubre 2026 (con contexto acumulado del proyecto)

Elaborado por: Equipo de desarrollo — SJ Seguridad

## 1. Resumen ejecutivo

La plataforma SJ StatFlow se encuentra operativa y en crecimiento controlado. En octubre se cerraron 7 features (FEAT-041 a FEAT-046 y FEAT-048), se realizaron 113 commits y la plataforma alcanzó 180.390 líneas de código funcional distribuidas en 11 áreas de negocio.

El foco del mes estuvo en Gestión Humana, que ya representa el 53% del desarrollo total y concentra los tableros de mayor uso: Ficha de empleados, Acreditaciones, Cursos, Desvinculaciones, Selección y Reportes de Novedades. En paralelo, Compras avanzó con proveedores y órdenes de compra, y se mantuvieron estables Requisiciones, Operaciones, Suministros y Calidad.

Mensaje clave: el sistema ya no es un prototipo; es una plataforma con 104 tablas, 201 permisos y 1.509 pruebas automatizadas. El reto del próximo trimestre no es agregar volumen, sino consolidar, ordenar y cerrar las observaciones pendientes.

## 2. Cifras clave

| Indicador | Valor | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Áreas de negocio activas | 11 | Cobertura funcional amplia |
| Líneas de código funcional | 180.390 | Tamaño de una plataforma corporativa media |
| Tablas en base de datos | 104 | Modelo de datos maduro |
| Pruebas automatizadas | 1.509 | Red de seguridad para cambios |
| Permisos granulares | 201 | Control de acceso fino por pestaña |
| Features cerradas en octubre | 7 | Ritmo de entrega sostenido |
| Commits en octubre | 113 | Actividad de desarrollo alta |
| Features activas | 1 (FEAT-047) | Una sola iniciativa realmente abierta |

Equivalencia para gerencia: 180.390 líneas de código equivalen aproximadamente a 9 a 12 meses-hombre de desarrollo de un equipo pequeño (2–3 desarrolladores), sin contar análisis, pruebas manuales, documentación ni despliegue.

## 3. Avance por área

| Área | Estado | Entregables principales | Valor para el negocio |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión Humana | Operativo con observaciones | Ficha de empleados, Acreditaciones, Cursos, Formación, Selección, Desvinculaciones, Cliente interno, MT-ST-04, Cartas, Inasistencias, Reportes de Novedades, Dashboard GH | Digitaliza el ciclo laboral completo y elimina planillas manuales |
| Compras | En evolución | Solicitudes de compra, proveedores, órdenes de compra, evaluaciones, FO-AD-07 y FO-AD-44 | Trazabilidad de la compra y control de proveedores |
| Requisiciones | Operativo | Solicitud, aprobación de gerencia, gestión GH, notificaciones, exportaciones | Agiliza la solicitud y aprobación de personal |
| Operaciones / Indicadores | Operativo | Captura mensual de indicadores FT-OP, dashboard, consolidado, informes PDF/Excel/PPTX | Seguimiento gerencial del desempeño operativo |
| Comercial | Operativo con pendientes | Matriz de clientes, servicios, checklist documental, notificaciones de vencimiento | Control documental y comercial de clientes |
| Suministros | Operativo | Solicitud de insumos, aprobación por Calidad, catálogo, reporte FO-AD-44 | Control de insumos por sede |
| Calidad / Documentos | Operativo | Biblioteca documental, visibilidad por área y usuario, administración | Cumplimiento y control documental |
| Solicitudes TIC | Operativo con observaciones | Canal de solicitudes, aprobación, chat y trazabilidad | Formaliza la relación con TIC |
| Admin / Usuarios | Operativo | Usuarios, roles, permisos por pestaña, auditoría central, notificaciones | Gobierno y seguridad del acceso |
| Autenticación | Operativo | Login, cambio obligatorio de contraseña, usuarios inactivos | Seguridad de la plataforma |

## 4. Distribución de la inversión de desarrollo

| Área | % del código | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Gestión Humana | 53,1% | Área núcleo del negocio; mayor inversión y mayor retorno operativo |
| Compras | 11,4% | Segunda área en madurez; aún en evolución |
| Núcleo / compartido | 11,4% | Base técnica reutilizable (navegación, permisos, componentes) |
| Requisiciones | 5,9% | Proceso estable y acotado |
| Operaciones / Indicadores | 5,5% | Alto valor gerencial con bajo volumen de código |
| Comercial | 4,0% | Cobertura funcional con pendientes de revisión |
| Admin / Usuarios / Auditoría | 3,1% | Seguridad y control transversal |
| Suministros | 2,3% | Proceso simple y estable |
| Solicitudes TIC | 1,9% | Canal formal ya operativo |
| Calidad / Documentos | 1,2% | Módulo compacto y estable |
| Autenticación | 0,3% | Infraestructura de acceso |

Lectura gerencial: la inversión está concentrada donde está el mayor volumen operativo (Gestión Humana). Las áreas con menor porcentaje no están abandonadas: son procesos más simples o módulos recientes que ya operan.

## 5. Valor de negocio generado

- Ciclo laboral digitalizado. Ficha, acreditaciones, cursos, formación, selección, desvinculaciones y cartas laborales operan en una sola plataforma, con permisos por pestaña y trazabilidad.

- Menos trabajo manual. Generación de cartas Word, exportaciones Excel/PDF, importaciones masivas y reportes de nómina reducen la operación en planillas.

- Control y auditoría. 201 permisos, auditoría central y usuarios inactivos bloqueados dan gobierno sobre quién hace qué.

- Información para decidir. Los dashboards de Gestión Humana y Operaciones entregan KPI y gráficos listos para comité.

- Continuidad del conocimiento. 285 documentos vivos en docs/ permiten que cualquier desarrollador o IA retome el proyecto sin depender del chat.

## 6. Riesgos y decisiones requeridas

| Riesgo | Nivel | Impacto | Decisión solicitada |
| --- | --- | --- | --- |
| Observaciones de smoke UI pendientes en features de GH y Compras | Medio | Puede aparecer un defecto visual o de flujo en producción | Autorizar una ventana de validación con usuarios clave |
| Concentración del 53% del código en Gestión Humana | Medio | Un cambio transversal impacta principalmente esa área | Aprobar refactorización gradual de los controladores más grandes |
| Hoja de estilos monolítica (15.232 líneas) | Medio | Dificulta cambios visuales y aumenta el riesgo de regresión | Priorizar la separación por módulo en el próximo ciclo |
| Tablero de tareas desactualizado | Bajo | Distorsiona el reporte de avance | Instruir la limpieza de docs/TASKS.md al cierre de cada feature |
| Cobertura de pruebas desigual en Comercial, Calidad y TIC | Medio | Mayor probabilidad de defectos en cambios futuros | Asignar esfuerzo de pruebas en el siguiente sprint |

## 7. Próximos pasos

### 30 días

- Cerrar FEAT-047 (proveedores y órdenes de compra FO-AD-07).

- Completar la validación manual (smoke UI) de las features de octubre.

- Depurar el tablero de tareas y publicar el estado real de cada iniciativa.

### 60 días

- Refactorizar AcreditacionesController y FichaEmpleadosController.

- Separar app.css por módulos y validar el build.

- Elevar pruebas en Comercial, Calidad y TIC.

### 90 días

- Automatizar el presente informe con un comando de métricas.

- Revisar rendimiento de los tableros con mayor volumen (Acreditaciones, Ficha, Cursos).

- Evaluar el roadmap de nuevos módulos (Programación de servicios, Jurídico, Financiero) con priorización de gerencia.

## 8. Anexo — Metodología y alcance

- Fuente: conteo estático del árbol de trabajo al commit a1adff4 (28 de octubre de 2026).

- Unidad: líneas físicas de código (incluye blancos y comentarios).

- Alcance: PHP backend, vistas Blade, JavaScript, rutas y pruebas automatizadas.

- Exclusiones: CSS, migraciones, seeders, configuración y documentación se reportan por separado en el informe técnico.

- Estado: se toma de docs/TASKS.md, los run logs de features y la documentación viva de cada módulo.

- Limitación: la suite completa de pruebas no tiene baseline de ejecución al cierre. El intento con el límite por defecto (300 s) se abortó por max_execution_time; el conteo de pruebas es estático. El baseline debe generarse con php -d max_execution_time=0 artisan test --compact.

Documento técnico de respaldo: [informe-tecnico-2026-10.md](informe-tecnico-2026-10.md)

Fin del informe gerencial.