# Informe Técnico — SJ StatFlow

SJ Seguridad · Plataforma web modular · Informe técnico · Octubre 2026

Proyecto: Plataforma web modular SJ Seguridad (SJ StatFlow)

Fecha de corte: 29 de octubre de 2026

Commit de referencia: a1adff4 — «ajuste en logica para que las colas de ficha pasen a ficha»

Preparado para: Dirección técnica / Arquitectura

Versión del documento: 1.0

## 1. Objetivo y método

Este informe cuantifica el tamaño del sistema por área funcional y su estado de entrega. El conteo es estático sobre el árbol de trabajo (no sobre historial) y usa las siguientes reglas:

- Se cuentan líneas físicas de cada archivo (incluye líneas en blanco y comentarios).

- PHP de negocio: todo app/**/*.php asignado por carpeta (controladores, servicios) o por nombre de archivo (modelos, exports, mail, policies, form requests).

- Vistas: resources/views/**/*.blade.php.

- Rutas: routes/**/*.php.

- Pruebas: tests/**/*.php.

- JS: resources/js/**/*.js.

- La asignación por área es heurística por ruta y nombre de archivo; los archivos transversales (layouts, componentes, middleware, consola, providers, traits, support) se agrupan en Núcleo / compartido.

- No se incluyen en «código funcional» el CSS, migraciones, seeders, configuración ni documentación; se reportan aparte.

Nota: la suite completa de PHPUnit no se ejecutó dentro de la ventana de este informe (supera los 10 minutos en local). Las cifras de pruebas son de conteo estático; el resultado de ejecución debe registrarse en la validación de cierre.

## 2. Resumen global por capa

| Capa | Archivos | Líneas |
| --- | --- | --- |
| PHP backend (app/) | 620 | 76.186 |
| Vistas Blade | 310 | 53.324 |
| Pruebas PHP (tests/) | 173 | 45.177 |
| CSS (resources/css/) | 1 | 15.232 |
| Migraciones | 159 | 6.675 |
| JavaScript (resources/js/) | 22 | 4.541 |
| Configuración (config/) | 32 | 3.477 |
| Rutas | 14 | 1.162 |
| Seeders | 13 | 905 |
| Documentación (docs/**/*.md) | 285 | 26.941 |
| Código funcional (PHP + Blade + JS + rutas + pruebas) | 1.136 | 180.390 |
| Total del repositorio (incluye CSS, BD, config y docs) | 1.636 | 233.620 |

Lectura: el 42% del PHP es backend de negocio, el 30% son vistas y el 25% son pruebas. La relación pruebas/código funcional es de 25 líneas de prueba por cada 100 líneas de producto, adecuada para un sistema en operación con entregas semanales.

## 3. Líneas de código por área y estado

| # | Área | PHP | Blade | JS | Rutas | Pruebas | Total | % | Archivos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gestión Humana | 36.890 | 29.841 | 1.936 | 373 | 26.712 | 95.752 | 53,1% | 389 | Operativo con observaciones |
| 2 | Compras / Solicitudes de compra | 7.402 | 5.718 | 594 | 130 | 6.709 | 20.553 | 11,4% | 131 | En evolución |
| 3 | Núcleo / compartido | 13.420 | 4.000 | 445 | 415 | 2.285 | 20.565 | 11,4% | 303 | Operativo |
| 4 | Requisiciones | 3.434 | 3.618 | 355 | 53 | 3.222 | 10.682 | 5,9% | 63 | Operativo |
| 5 | Operaciones / Indicadores | 4.963 | 2.449 | 794 | 44 | 1.602 | 9.852 | 5,5% | 71 | Operativo |
| 6 | Comercial | 3.064 | 2.180 | 151 | 52 | 1.734 | 7.181 | 4,0% | 49 | Operativo con pendientes |
| 7 | Admin / Usuarios / Auditoría | 2.779 | 1.952 | 266 | 0 | 655 | 5.652 | 3,1% | 44 | Operativo |
| 8 | Suministros | 1.555 | 1.588 | 0 | 35 | 899 | 4.077 | 2,3% | 30 | Operativo |
| 9 | Solicitudes de desarrollo (TIC) | 1.591 | 1.271 | 0 | 37 | 590 | 3.489 | 1,9% | 30 | Operativo con observaciones |
| 10 | Calidad / Documentos | 747 | 707 | 0 | 23 | 640 | 2.117 | 1,2% | 16 | Operativo |
| 11 | Autenticación y perfil | 341 | 0 | 0 | 0 | 129 | 470 | 0,3% | 10 | Operativo |
|  | Total | 76.186 | 53.324 | 4.541 | 1.162 | 45.177 | 180.390 | 100% | 1.136 |  |

### Estado declarado

| Estado | Significado | Áreas |
| --- | --- | --- |
| Operativo | En uso, con pruebas y documentación; sin bloqueos conocidos. | Núcleo, Requisiciones, Operaciones, Admin, Suministros, Calidad, Autenticación |
| Operativo con observaciones | En uso; observaciones menores o smoke UI pendiente de validación por el usuario. | Gestión Humana, TIC |
| En evolución | Funcionalidad en curso con entregas parciales. | Compras |
| Operativo con pendientes | En uso, pero con ítems de revisión abiertos en el tablero. | Comercial |

Evidencia del estado:

- Gestión Humana: 12 tableros activos (Ficha, Archivo, Cursos, Formación, Selección, Acreditaciones, Cliente interno, Desvinculaciones, MT-ST-04, Cartas, Inasistencias, Reportes de Novedades) y 7 features cerradas en octubre (FEAT-041 a FEAT-046 y FEAT-048).

- Compras: FEAT-047 «Proveedores + FO-AD-07 + alineación FO-AD-44» sigue en la fase T4; FEAT-048 se cerró con observaciones y smoke UI pendiente.

- Comercial: FEAT-014, FEAT-015 y FEAT-016 figuran implementadas y en revisión en docs/TASKS.md.

- TIC: FEAT-033 aprobada con observaciones.

## 4. Detalle de Gestión Humana (53% del código)

Gestión Humana concentra la mayor inversión. Desglose por tablero (incluye controladores, servicios, form requests, vistas y pruebas; no incluye modelos, exports, rutas ni JS, que suman 6.616 líneas adicionales del área):

| Tablero / módulo | PHP | Vistas | Pruebas | Total | % del área |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acreditaciones | 6.925 | 5.917 | 5.777 | 18.619 | 19,4% |
| Ficha de empleados | 4.404 | 3.695 | 5.181 | 13.280 | 13,9% |
| Cursos | 3.204 | 2.866 | 2.766 | 8.836 | 9,2% |
| Desvinculaciones | 2.949 | 2.459 | 2.550 | 7.958 | 8,3% |
| Cliente interno | 2.324 | 2.195 | 2.023 | 6.542 | 6,8% |
| Reportes de Novedades | 2.231 | 3.229 | 1.047 | 6.507 | 6,8% |
| Selección | 2.142 | 2.519 | 1.565 | 6.226 | 6,5% |
| MT-ST-04 | 2.180 | 1.676 | 1.518 | 5.374 | 5,6% |
| Formación | 1.540 | 1.044 | 1.495 | 4.079 | 4,3% |
| Dashboard GH | 1.002 | 830 | 465 | 2.297 | 2,4% |
| Inasistencias | 731 | 845 | 498 | 2.074 | 2,2% |
| Cartas de notificación | 620 | 769 | 497 | 1.886 | 2,0% |
| Plantillas Word | 303 | 925 | 559 | 1.787 | 1,9% |
| Archivo | 478 | 858 | 0 | 1.336 | 1,4% |
| Cartas de contratación | 684 | 0 | 635 | 1.319 | 1,4% |
| Otros GH | 866 | 14 | 136 | 1.016 | 1,1% |
| Subtotal | 32.583 | 29.841 | 26.712 | 89.136 | 93,1% |
| Modelos, exports, mail, rutas y JS del área | 4.307 | — | — | 6.616 | 6,9% |
| Total del área | 36.890 | 29.841 | 26.712 | 95.752 | 100% |

Concentración de riesgo: Acreditaciones + Ficha de empleados representan 33% del área y 18% de todo el código funcional. Son también los dos controladores más grandes del sistema.

## 5. Calidad y pruebas

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Archivos de prueba | 173 |
| Líneas de prueba | 45.177 |
| Métodos de prueba | 1.509 |
| Relación prueba / código funcional | 25,0% |
| Cobertura de pruebas por área (líneas) | GH 59,1% · Compras 14,8% · Requisiciones 7,1% · Núcleo 5,1% · Comercial 3,8% · Operaciones 3,5% · Suministros 2,0% · Admin 1,5% · Calidad 1,4% · TIC 1,3% · Autenticación 0,3% |

Pruebas más extensas:

| Archivo | Líneas |
| --- | --- |
| tests/Feature/RequisitionModuleTest.php | 2.250 |
| tests/Feature/GestionHumana/AcreditacionesValidacionesTest.php | 1.355 |
| tests/Feature/PurchaseRequestModuleTest.php | 1.309 |
| tests/Feature/FichaEmpleadosTest.php | 1.189 |
| tests/Feature/IndicadorModuleTest.php | 1.174 |
| tests/Feature/GestionHumana/AcreditacionesAcreditadosTest.php | 988 |
| tests/Feature/CommercialMatrixTest.php | 856 |
| tests/Feature/GestionHumana/DesvinculacionesSeguimientosTest.php | 719 |

## 6. Deuda técnica y riesgos

### 6.1 Archivos sobredimensionados

| Archivo | Líneas | Riesgo |
| --- | --- | --- |
| resources/css/app.css | 15.232 | Hoja monolítica: difícil de mantener, sin separación por módulo ni purga efectiva. |
| app/Http/Controllers/GestionHumana/AcreditacionesController.php | 1.940 | Controlador con demasiadas responsabilidades (dashboard, acreditados, catálogo, export APO, reporte diario, validaciones). |
| app/Http/Controllers/GestionHumana/FichaEmpleadosController.php | 1.063 | CRUD + importación + periodos laborales + cartas en un solo punto. |
| app/Http/Controllers/GestionHumana/CursosController.php | 964 | Tablero, registros, catálogo, importación y colas. |
| app/Http/Controllers/Requisitions/RequisitionController.php | 900 | Flujo completo de requisición en un controlador. |
| app/Http/Controllers/Operaciones/IndicadorController.php | 732 | Captura, dashboard, consolidado y exportaciones. |
| app/Http/Controllers/GestionHumana/SeleccionController.php | 728 | Dashboard, ingresos, exámenes y catálogos. |
| app/Http/Controllers/Supplies/SupplyRequestController.php | 672 | Solicitud, aprobación y reporte FO-AD-44. |
| app/Http/Controllers/GestionHumana/MtSt04Controller.php | 642 | Matriz, importación y validaciones. |
| app/Http/Controllers/GestionHumana/ClienteInternoController.php | 577 | Dashboard, solicitudes, catálogos y cartas de vacaciones. |

### 6.2 Hallazgos

- Concentración funcional: el 53% del código está en Gestión Humana. Cualquier cambio transversal (permisos, navegación, auditoría) impacta principalmente esa área.

- CSS monolítico: 15.232 líneas en un solo archivo, superior a toda la capa JS (4.541). Es el mayor archivo del repositorio.

- Servicios grandes: IndicatorCaptureService (820), GestionHumanaAreaDashboardService (703), IndicatorCaptureExcelExporter (675), NavigationResolver (641) y AcreditacionExportApoRowResolver (609) superan las 600 líneas.

- Base de datos extensa: 104 tablas, 159 migraciones y 88 modelos. El crecimiento ha sido aditivo y ordenado, pero exige revisar índices y consultas de los tableros con más volumen (Acreditaciones, Ficha, Cursos).

- Cobertura desigual: Comercial (3,8%), Operaciones (3,5%), Calidad (1,4%) y TIC (1,3%) tienen poca prueba relativa a su tamaño, aunque sus flujos son más acotados.

- Tablero de tareas desactualizado: docs/TASKS.md mantiene en «En progreso» features ya cerradas (FEAT-013, 020, 032, 033, 034), lo que distorsiona el reporte de avance.

- Rutas: 487 declaraciones en 14 archivos; routes/areas/gestion_humana.php concentra 373 líneas. La carga modular funciona, pero el archivo de GH es el punto más frágil para conflictos de merge.

## 7. Recomendaciones priorizadas

| Prioridad | Acción | Impacto | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | Cerrar FEAT-047 (proveedores/OC FO-AD-07) y las observaciones de smoke UI de FEAT-042 a FEAT-048. | Reduce riesgo de regresión en producción. | Medio |
| Alta | Depurar docs/TASKS.md: mover a «Completadas» las features ya entregadas. | Métricas gerenciales confiables. | Bajo |
| Alta | Dividir AcreditacionesController en subcontroladores por tablero (dashboard, acreditados, export APO, validaciones, reporte diario). | Mantenibilidad y pruebas aisladas. | Alto |
| Media | Extraer de FichaEmpleadosController los flujos de importación, periodos laborales y cartas a servicios/acciones dedicadas. | Reduce acoplamiento. | Alto |
| Media | Segmentar resources/css/app.css por módulo (base, layout, tableros, formularios) y validar el build. | Mantenibilidad de UI. | Medio |
| Media | Elevar cobertura en Comercial, Calidad y TIC con pruebas de flujo crítico (permisos, exportaciones, estados). | Reduce riesgo funcional. | Medio |
| Baja | Automatizar este informe con un comando artisan (app:code-metrics) que genere el conteo por área y lo publique en docs/informes/. | Repetibilidad y trazabilidad. | Bajo |
| Baja | Revisar índices y consultas de los tableros con DataTables server-side (Acreditaciones, Ficha, Cursos). | Rendimiento con volumen. | Medio |

## 8. Anexo — Inventario técnico

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Controladores | 61 |
| Modelos Eloquent | 88 |
| Vistas Blade | 310 |
| Archivos JavaScript | 22 |
| Migraciones | 159 |
| Tablas en base de datos | 104 |
| Seeders | 13 |
| Rutas declaradas | 487 |
| Permisos registrados | 201 |
| Roles | 4 |
| Usuarios activos en BD local | 18 |
| Commits totales | 449 |
| Commits últimos 30 días | 131 |
| Documentos Markdown en docs/ | 285 |

Commits por mes:

| Mes | Commits |
| --- | --- |
| Abril 2026 | 10 |
| Mayo 2026 | 12 |
| Julio 2026 | 110 |
| Agosto 2026 | 125 |
| Septiembre 2026 | 79 |
| Octubre 2026 | 113 |

Migraciones por mes: abril 12 · mayo 8 · julio 42 · agosto 27 · septiembre 34 · octubre 33.

Fin del informe técnico.